|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autores** | **Notas da Revisão** |
| 01.0.0 | 18/11/2016 | Leonardo, Leopoldo, Samuel | Elaboração inicial |

**Objetivos deste documento**

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.

### Objetivos e critérios de sucesso do Projeto/ Justificativa do Projeto

Criar um programa que realiza cadastros e consultas de instrumentos musicais.

Para essa esta estrutura, será necessário um computador, o qual deverá comportar o programa.

**Descrição do Projeto e principais requisitos**

1. O cadastro deverá realizar a inclusão, modificação e a exclusão de produtos.
2. O cadastro deverá ter os seguintes campos:

* Código.
* Nome do produto.
* Nome da marca.
* Quantidade.
* Valor, preço.
* Código de barras do produto.
* Categoria.
* Um combobox escrito Importado e Nacional.

1. Na aba consulta de produto deverá pesquisar os instrumentos pelo nome do produto ou pela categoria.

### Premissas

O Gerente de projetos fará o acompanhamento do projeto até o fechamento de contrato.

O uso do software só será inicializado quando testado e implementado na empresa.

**Restrições**

O valor total do investimento inicial da (Empresa Instrumentos Musicais) não poderá passar dos R$ 8.000,00.

Data prevista para a entrega do software deve ocorrer 08/12/2016.

**Equipe do Projeto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funções** | **Nome** | **Telefone** | **E-mail** |
| Patrocinador do Projeto | Leonardo Baldo | (11) 5555-0123 | [leonardo.m.b@hotmail.com](mailto:leonardo.m.b@hotmail.com) |
| Gerente do Projeto | Leopoldo Ferreira | (11) 9840-62711 | [leopoldoferreira@hotmail.com](mailto:leopoldoferreira@hotmail.com) |
| Engenheiro de Software | Samuel Silvério | (11) 98110-5460 | samuel.silveerio@gmail.com |

### Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| Marcos | Previsão |
| Início do planejamento | 18/11/2016 |
| Entrega dos requisitos coletados | 24/11/2016 |
| Entrega do planejamento do software | 25/11/2016 |
| Desenvolvimento do Software | 25/11/2016 (\*) |
| Entrega do software para teste e (ensinar o cliente, esqueci o termo) | 01/12/2016 |
| Uso do software pela empresa | 05/12/2016 |
| \*Sujeito a alteração de acordo com a restrição indicada neste documento |  |

### Riscos

* Nenhum fornecedor fechar venda com (Nome da empresa Instrumentos Musicais.).
* O funcionário que teve a aula sobre o software pedir demissão.
* Quedas de energia.
* Falta de backup do cliente.
* Perda da maquina com o software instalado.

### Fluxo de Caixa do Projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Período** | **Orçado** | **Comentários** |
| 18/11/2016 | R$ 4.000,00 | Serviços com (Nome da nossa Empresa) (50% antecipado) |
| 18/11/2016 | R$ 1600,00 | Compra da máquina propícia |
| 18/12/2016 | R$ 4.000,00 | Serviços com (Nome da nossa Empresa) (50%) |

### Critérios de sucesso do projeto

Conseguir suprir as necessidades do cliente de modo eficiente e eficaz.

Retorno financeiro líquido R$ 5.000,00.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |